Parecer Jurídico nº 55/2016

Objeto – Aditivo do contrato nº 008/2016, processo nº 008/2016.

Versa o presente parecer jurídico acerca do requerimento formulado pela Secretária Geral da Câmara de Vereadores de Três de Maio, Sra. Jaci Maria Taborda Fasolo, sobre a possibilidade de aditamento do contrato nº 008/2016, firmado com a empresa Luiz Celso Moreira de Camargo e Cia Ltda., registrada sob o CNPJ de nº 09.431.904/0001-46, tendo como objeto do contrato a realização de reforma do layout interno da sede da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio.

A Secretária responsável pelo requerimento justifica a necessidade do aditivo em virtude do novo memorial descritivo da obra, de titularidade da Arquiteta Marli Vitorino da Silva.

No que tange ao acréscimo do valor, representa um aumento de 14, 97%, totalizando a importância de R$ 5.300,00(cinco mil e trezentos reais).

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes em consonância com a Lei de Licitações prevê a possibilidade solicitada, vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

(...);

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Entretanto, deve-se salientar que o § 1° menciona uma limitação a esta possibilidade, vejamos:

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cindo por cento) do valor inicial atualizado do contrato (…).

No caso em tela, verifica-se que o presente aditivo compreende 14,97% do valor original pactuado, portanto dentro do limite previsto no § 1° II do Art.65 da Lei 8.666 de 1993.

Constata-se que a pretensão da Administração é tempestiva, vez que o aludido contrato encontra-se em vigor, tendo em vista que o seu vencimento ocorre em 30/08/2016. No que se refere à regularidade fiscal da contratada, constam anexo aos autos os certificados de regularidade com o INSS, FGTS, bem como, a Certidão Negativa de Débitos Municipais.

Sendo assim, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, vez que, a situação concreta está devidamente justificada, nos termos do art. 65, II, b e § 1° da Lei 8.666 de 1993.

Três de Maio, 21 de julho de 2016.