	[image: image1.wmf] 


	Prefeitura Municipal Santa Bárbara do Sul

PROCESSO LICITATÓRIO N° 57/2014
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2014




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 57/2014
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2014
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÀRBARA DO SUL, RS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos interessados que, a Comissão Permanente de Licitação, reunir-se-á às 14:00 horas do dia 14 de outubro de 2014 na Sala de Licitações, sito a Av. Eduardo de Brito, 101, Centro Administrativo Municipal, com a finalidade de receber os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” para a presente licitação, na forma de execução indireta sob regime de empreitada global, cujo objeto foi solicitado Secretaria Municipal de Educação, Cultura,  Desporto e Lazer.
1. DO OBJETO
Contratação de  mão de obra, com fornecimento de material para construção de Quadra Coberta com Vestiários, compreendendo todos os recursos materiais, humanos e financeiros necessários que precedam, acompanhem e/ou concluam o objeto, conforme descrito na proposta, memorial descritivo e plantas em anexo.
2. DA DOTAÇÃO

2.1. As despesas do objeto do presente edital serão atendidas com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

	05
27 0812 0103 1.029
27 0812 0103 1.180

4490 51
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta
CONTRAPARTIDA - Construção de Quadra Poliesportiva Coberta
Obras e Instalações


3. DAS CONDIÇÕES INICIAIS DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da Licitação todas as Empresas interessadas, especializadas e em cujos atos constitutivos constem, como objeto, atividade relacionada com o presente edital, desde que cumpridas as formalidades e exigências do presente Edital e que estejam regularmente cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Sul para o respectivo certame, desde que feito isto perante o Departamento de Cadastro Municipal até o terceiro dia anterior a data designada para o recebimento dos envelopes, ou seja, até 10 de outubro de 2014 (data limite para cadastro), conforme parágrafo 2º do artigo 22 da Lei federal 8.666/93 de 21/06/93, e suas alterações, mediante apresentação da documentação exigida no Anexo II.
3.2. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93, não poderão participar da Licitação:

a) Empresas que por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com a Administração Pública;

b) Empresas em consórcio.

4. DO REPRESENTANTE LEGAL
4.1. A credencial consistirá em:

4.1.1. No caso de representante ser sócio-gerente ou diretor da licitante, cópia de documento de identificação, com apresentação do original;

4.1.2 No caso de representante, por procuração pública ou particular, acompanhada em qualquer caso de cópia do ato de investidura de quem a tiver firmado em que se comprove ter poderes suficientes à devida outorga de habilitação de representante ou apresentação do Anexo VII;
4.2. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases da licitação e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital em relação à sua representada, identificando-se conforme Item 4.1. Não será admitido mais de um representante por licitante e, no caso da apresentação de nova credencial, automaticamente estará revogada a representação anterior.

5. DO REGISTRO CADASTRAL

5.1 Para obtenção do Certificado de Registro de Fornecedor (CRF), o licitante deverá apresentar a documentação que comprove a sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo II, devendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, salvo expedidos via internet onde poderá verificar sua autenticidade, legíveis e assinados pelo responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado quando necessário, dentro dos respectivos prazos de validade; 

5.1.1. Caso algum documento utilizado para obtenção do Certificado tenha sua validade expirada, entre a data de emissão do CRF e a data de abertura do certame, deverá ser apresentado novo documento em complementação, com prazo de validade vigente, devendo este ser obrigatoriamente inserido no envelope “DOCUMENTAÇÃO” da empresa, antes da abertura do certame, sob pena de inabilitação;
5.1.2. Serão aceitos cadastros efetuados para Processo Licitatório 57/2014 – Tomada de Preço 35/2014.
5.2. Os documentos especificados no item anterior deverão ser preferencialmente arrumados na ordem em que estão citados no Anexo II deste Edital.

6. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

6.1. Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão apresentar, na Sala de Licitações, sito na Av. Eduardo de Brito, n.º 101, na cidade de Santa Bárbara do Sul, RS, no dia 14 de outubro de 2014, às 14 horas, dois (2) envelopes, denominados n.º 01-DOCUMENTAÇÃO e n.º 02-PROPOSTA, respectivamente.

6.2. No envelope N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO, a empresa interessada, será considerada HABILITADA, se  apresentar os documentos especificados nos sub-itens 6.2.1 a 6.2.3 abaixo mencionados:

6.2.1. Certificado de Registro de Fornecedor atualizado, emitido pela Prefeitura Municipal de Santa Barbara do Sul até a data limite para cadastro, conforme item 05 deste Edital; 

6.2.2. Declaração de inexistência de fato superveniente (Anexo V);
6.2.3. Declaração de conhecimento do edital e seus anexos (Anexo VI);
6.2.4. Os licitantes que pretenderem usufruir dos benefícios previstos na LC 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), deverão apresentar original ou cópia autenticada da certidão expedida pela Junta Comercial, conforme art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, ou ainda na forma extraída da internet onde poderá verificar sua autenticidade, com data de emissão não inferior a 01 de janeiro de 2014;
                                  6.2.4.1. Caso a empresa comprove enquadramento como MICROEMPRESA ou EMPRESA de PEQUENO PORTE EPP, nos termos do item 6.2.4, com base no Inciso I do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, manifestação que deverá ser feita por escrito conforme formulário específico fornecido pela Administração Municipal, imediatamente, não podendo exceder a 24(vinte e quatro) horas após a comunicação, observado o horário de expediente no órgão, salvo se presente o representante legal da empresa oportunidade na qual os lances poderão ser ofertados verbalmente, sob pena de preclusão.
6.2.5. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 6.2.4, e possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, neste caso, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora do certame;
6.2.6. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
6.2.7. O prazo de que trata o item 6.2.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
6.2.8. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2.5, implicará na decadência à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.3. No envelope N.º 02 – PROPOSTA, a empresa interessada, será considerada CLASSIFICADA, se apresentar a proposta nas condições abaixo especificadas:
6.3.1. Proposta de forma legível, redigida em português, em uma única via, podendo utilizar papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou quaisquer outros vícios que possam dificultar ou prejudicar a leitura ou a correta interpretação sem propostas opcionais ou condicionais, devidamente identificada com o CNPJ da empresa e demais dados, datada e assinada;
6.3.1.1. A proposta deverá ser elaborada devendo conter:
a) Preço global do objeto licitado, expresso em moeda nacional, já incluídos todos os custos e lucros, considerando o local da execução e características dos serviços a serem executados, com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, limitado ao valor máximo de, R$ 623.821,08 (seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e um reais e oito centavos);
b) Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias;

c) Na falta da declaração do prazo mínimo de vigência do preço ofertado, subentender-se-á que a proposta tem validade pelo prazo de sessenta (60) dias, nos termos do art. 64, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93;
d) Garantia da obra de construção da Quadra Poliesportiva na área do Ginásio é de no mínimo 05 (cinco) anos;

e) Planilha de Orçamento Sintético, adequada ao valor proposto, assinada pelo representante legal e responsável técnico, observa-se que os valores unitários deverão ser iguais ou menores que os apresentados;
f) Cronograma Físico Financeiro, adequado ao valor proposto, assinada pelo representante legal e responsável técnico;

g) Preferencialmente a proposta financeira deverá ser apresentada no mesmo padrão do modelo fornecido no Anexo I do presente edital, inclusive quanto à formatação “retrato;

6.3.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições desta licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou que contiverem preços manifestamente inexeqüíveis nos termos da legislação pertinente.

7. ESPECIFICAÇÃO EXTERNA DOS ENVELOPES

7.1. Os envelopes deverão ser fechados e conter, na parte frontal, as seguintes especificações externas:

	À 

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de Sul

Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preços n.º 35/2014
LICITANTE:

Fone/Fax:

E-mail:

Data-hora: Dia 14 de outubro de 2014 – 14 horas

Envelope nº 01 – Documentação
	À 

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de Sul

Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preços n.º 35/2014
LICITANTE:

Fone/Fax:

E-mail:

Data-hora: Dia 14 de outubro de 2014 – 14 horas

Envelope nº 02 - Proposta


8. DO JULGAMENTO
8.1. O julgamento da presente licitação compreenderá duas fases distintas: a primeira que se iniciará com a abertura do Envelope n.º 1, relativo aos documentos de habilitação e a segunda que se iniciará logo depois de superada a fase de habilitação, com a abertura do Envelope n.º 2, contendo as propostas;

8.2. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será julgada de acordo com o disposto no art. 45, inciso I, da Lei 8.666/93;

8.3. Para o julgamento das propostas poderá a Comissão solicitar pareceres técnicos das áreas pertinentes ou efetuar outras diligências julgadas necessárias; 

8.4. No caso de empate entre duas ou mais licitante, adotar-se-á o critério do Arts. 44 e 45 da LC 123/2006 ou do § 2º, Art.45, da Lei 8.666/93, conforme a situação.

9. ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1. No dia, hora e local designado neste Edital, serão abertos os envelopes de n.º 1, relativo à Habilitação, na presença dos licitantes que se fizerem presentes a reunião de abertura, mediante seus representantes legais.

10. FASE DE HABILITAÇÃO
10.1. O Presidente da Comissão anunciará a abertura dos envelopes, relativos aos documentos de habilitação, os quais serão rubricados pelos membros da Comissão, assim como por todos os licitantes presentes, podendo a comissão suspender a reunião para análise dos documentos ou diligências que julgar necessárias, designando novo dia, hora e local para prosseguimento da reunião;

10.2. Ocorrendo a hipótese prevista no item antecedente, todos os documentos de habilitação e os envelopes que contenham as propostas, devidamente fechados, serão rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes, ou seus representantes, ficando toda a documentação em poder da Comissão que cuidará para que permaneçam fechados, até o término do período de recurso alusivo à fase de habilitação;

10.3. Somente serão habilitados os licitantes que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas no presente edital, salvo fato de relevante importância a ser julgado pela comissão de licitação, condição indispensável para que os licitantes passem para a segunda fase, desde que habilitados.

11. FASE DAS PROPOSTAS
11.1. Superada a Fase de Habilitação, com todos os licitantes habilitados, com/ou renúncia expressa de todos os licitantes da intenção de interposição de recurso da habilitação, ou transcorrido o prazo previsto na Lei 8.666/93, alínea “a”, inciso “I”, do artigo 109, ou ainda, após julgado os recursos apresentados, passará a comissão a proceder a abertura do envelope nº 2, relativo às Propostas, que deverá ser rubricado por todos os membros da Comissão de licitação, assim como por todos os licitantes presentes.

12. DOS RECURSOS
12.1. Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma e prazos previstos no art. 109 da Lei 8.666/93, manifestados no ato do julgamento do certame e/ou interpostos posteriormente por escrito e encaminhados à Comissão Permanente de Licitações, no horário normal de expediente no Centro Administrativo Municipal, sito à Av. Eduardo de Brito, nº 101, Bairro Cerutti, neste Município.

13. DAS ATAS
13.1 Todos os atos praticados pela presente comissão sejam em reunião com os licitantes, ou em separado para julgamentos ou diligências, serão reduzidas a termo em atas circunstanciadas, distintas para cada ato a ser relatado, que conterão, inclusive, as manifestações dos licitantes acerca de qualquer ato julgados irregular pelos licitantes, que após lida, encerrada e aprovada, deverá ser assinada por todos os membros da comissão e pelos licitantes presentes ao certame.

14. DA ADJUDICAÇÃO 

14.1. Após o decurso do prazo recursal e decididos os eventuais recursos ou desistência expressa dos licitantes, o Prefeito Municipal adjudicará e homologará o objeto desta Licitação à proponente vencedora.

15. DA CONVOCAÇÃO, ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. Após a adjudicação e homologação pela autoridade competente o licitante vencedor do certame será convocado a assinar o contrato de Prestação de serviços no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do convocação, devendo este providenciar as assinaturas necessárias, bem como a documentação abaixo descrita:

15.1.1. Apresentação do comprovante de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da contratação, em qualquer das mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 da Lei nº 8.666/93 e alterações; devendo, no caso de optar pela caução em dinheiro, prevista no inciso I do diploma legal supra, fazê-la através de depósito no Banco 041 - Banrisul, Agência 0341- Santa Bárbara do Sul, Conta –(a ser informada por ocasião da convocação para assinatura do contrato) anexando o comprovante da operação. O valor caucionado será integralmente devolvido nos termos do § 4º da legislação supra, no prazo de até 10(dez) dias úteis a contar do término do contrato, salvo prorrogação de prazo mediante termo aditivo ou penalidade imposta a contratada por descumprimento contratual;
15.1.2. Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público ou da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economista mista, quando for o caso (Anexo X);

15.1.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, o seu direito decairá e a Administração poderá convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em iguais prazos e condições impostas neste Edital, ou então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa;

15.1.4. O não atendimento do previsto no caput implicará multa de 20 % (vinte por cento), sobre o valor da proposta;

15.2. A execução dos serviços deverá ser iniciada dentro do prazo de até10 (dez) dias úteis após a expedição da ordem para início dos serviços, devendo também apresentar ao setor encarregado da obra:

15.2.1. ART ou RRT da execução da Obra (após a assinatura do contrato antes o inicio da obra);

15.3. A presente contratação é celebrada pelo prazo de 09 (nove) meses após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.
16. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1. Todos os serviços serão prestados na área proxima ao Ginásio Municipal de Esportes –  Dr. Mário Brum, sito na Avenida Eduardo de Brito, nº 520, nesta cidade, da seguinte forma, inicio da obra em até 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de serviço (empenho), devendo ser realizado em até 06 (seis) meses.

16.2. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em conformidade com a Lei 8.666/93, artigo 55, XIII;

16.3. No caso dos serviços serem executados em desacordo com o estabelecido pela contratante, a contratada, além de sofrer a multa correspondente, poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93;

16.4. Fica designado como representante da Administração, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como as demais especificações técnicas dos serviços, o Sr. Hesley Limberger , Arquiteto do Setor Técnico de Projetos da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Habitação e Serviços Públicos, nos termos do caput do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93(Lei de Licitações), o qual emitirá ao final de cada etapa, laudo de execução dos serviços.

17. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1. Serão incorporadas ao Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, nos seguintes casos:

17.1.1. Quando por iniciativa da Administração, houver modificação do projeto e/ou das especificações para melhor adequação técnica ao seu objetivo;

17.1.2. Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto;

17.1.3. Quando necessário o aumento de prazo para conclusão do objeto.

18.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

18.1. Execução total dos serviços na forma ajustada;
18.2. Fornecimento da mão de obra e materiais de construção, bem como pagamento de salários e demais encargos trabalhistas e previdenciários e demais encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução dos serviços;

18.3. Dar total garantia quanto a qualidade dos serviços fornecidos nos termos da Lei que rege a matéria, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer serviços e materiais entregues comprovadamente fora das especificações técnicas determinadas pelo Setor Técnico de projetos;

18.4. Disponibilizar e orientar sobre o uso correto e fiscalizar a utilização de EPI’s (equipamento de proteção individual), especificados pelo Ministério do Trabalho para a função, a todos os seus servidores, responsabilizando-se integralmente por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos;

18.5. Responsabilizar-se integralmente pelo quadro de funcionários, mantendo número suficiente de servidores para efetuar os trabalhos contratados de forma satisfatória e dentro das exigências dos órgãos competentes da Lei e das normas de segurança e saúde;

18.6. Arcar com toda e qualquer despesa de transporte funcionários, material, equipamento e ferramental necessários à execução do serviço;

18.7. Custear as despesas de manutenção, material de segurança, alimentação, hospedagem, uniforme, peças e acessórios;

18.8. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

18.9. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

18.10. Respeitar rigorosamente, durante o período de vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene, segurança e sinalização por cujos encargos responderá unilateralmente;

18.11. Responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, em decorrência da execução do contrato, ações ou omissões, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar;

18.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais as supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e até 25% (cinqüenta por cento) para os acréscimos, conforme Art. 65,§ 1º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente;

18.13. Providenciar sinalização necessária com vista a segurança dos usuários das vias públicas, se for o caso; 

18.14. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato;
18.15. Permitir livre acesso dos servidores, dos orgãos ou entidades públicas, concedentes ou contratantes, bem como dos orgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis referentes ao objeto desta licitação;

18.16. Propiciar, no local de execução da obra, os meios e as condições necessários para que a contratante possa realizar inspeções periódicas, bem como os órgãos de controle externo.
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1. Atestar nas notas fiscais/ fatura a efetiva entrega do objeto desta licitação;

19.2. Pagar o preço avençado mediante as condições estabelecidas no contrato;

19.3. Permitir o bom relacionamento entre a empresa e o Município quanto à tomada de decisão em assuntos pertinentes a entrega da obra;
19.4. Efetuar o pagamento do valor contratado conforme avençado, mediante apresentação de documentos fiscais hábeis e laudo de aceitabilidade do fiscal do contrato;

20. DA RESCISÃO CONTRATUAL

20.1. O Contrato será rescindido, de pleno direito, independente de Notificação ou interpelação Judicial ou Extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, no caso de falência ou liquidação da CONTRATADA;

20.2. Após assinado o contrato, o mesmo será também automaticamente rescindido nos seguintes casos:

a) Manifesta deficiência do serviço;

b) Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e no contrato;

c) Falta grave à juízo da contratante, devidamente comprovada, após garantido o contraditório e a ampla defesa;

d) Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior;

e) Descumprimento do prazo para inicio da execução do serviço;

f) Prestação do serviço de forma inadequada;

g) Perda, pela contratada das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada prestação do serviço;

h) Descumprimento pela contratada, das penalidades impostas pela contratante;

i) Incidência nas demais hipóteses do artigo 78 da lei Federal nº 8.666/93.

21. SANÇÕES
21.1. O Licitante vencedor estará sujeito a aplicação das seguintes sanções, a critério do Ordenador de Despesa, isoladamente ou conjuntamente, pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos;

21.1.1. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:

21.1.1.1.  Advertência;

21.1.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato e/ou Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

21.1.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a     Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, independente da aplicação das sanções civis e penais cabíveis;

21.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso;

21.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de penalidade ou, inadimplência contratual;

21.4. Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas.

22. DO PAGAMENTO

22.1. Os pagamentos serão efetuados após conclusão de cada etapa da obra, de acordo com o Cronograma físico financeiro, medições, emissão de documento fiscal correspondente e laudo de aceitabilidade efetuadas fiscal do contrato, bem como da liberação dos recursos financeiros pelo Ministério da Educação (Processo 23400010178201465). 
22.2. No pagamento será observado o estipulado no art. 5º da Lei n.º 8.666/93;

22.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de penalidade ou, inadimplência contratual, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária;

22.4. Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos da lei que regula a matéria;

22.5. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar das certidões de regularidade fiscal e trabalhista exigidas por ocasião do processo licitatório;
23. DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Fica facultada aos interessados visita técnica ao local das obras às 10 horas do dia 10 de outubro de 2014, com o acompanhamento do responsável do projeto;
23.2. A qualquer tempo, a presente licitação poderá ser revogada ou anulada, por motivo de interesse público ou por ilegalidade, respectivamente, no todo ou em parte, sem que isso implique no direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza, ressalvada o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.666/93 e suas alterações;

23.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, aplicando as disposições da Lei 8.666/93, sujeitando-se todos os licitantes aos termos e condições do presente Edital, devendo cumpri-lo fielmente em seus detalhes e especificações;

23.4. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários;

23.5. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Permanente de Licitações;

23.6. A inabilitação do licitante, em qualquer fase do procedimento licitatório, importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes;

23.7. Conforme Art. 41, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 41;

23.8. O Licitante ao entregar os envelopes de habilitação e proposta está implicitamente concordando e declarando ser conhecedor de todas as disposições contidas no presente Edital; 

23.9. No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão de Licitações poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;
23.10. Os materiais a serem utilizados na edificação devem obedecer as normas técnicas, bem como devem possuir qualidade compatível com a utilização da obra;

23.11.No caso de divergencia entre o valor total e o valor unitário, prevalecerá o valor untário;

23.12 Para fins de liquidação, no documento fiscal emitido pela Empresa vencedora deverá constar as informações sobre a etapa concluída, tributos a serem retidos (ISS, IRRF, INSS), o nº do Processo Licitatório, da Modalidade de Licitações e o nº Contrato Administrativo, bem como se a Licitante é Optante pelo
Simples Nacional;
23.13. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Bárbara do Sul para quaisquer litígios decorrentes do presente Edital.

23.14. Fazem parte integrante e indissociável deste edital os seguintes anexos: 

Anexo I (Modelo de Proposta)

Anexo II (Relação de Documentos para emissão do Certificado de Registro de Fornecedor)

Anexo III (Modelo de Declaração - Empregador Pessoa Jurídica)

Anexo IV (Minuta de contrato)

Anexo V (Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente)

Anexo VI (Declaração de conhecimento do Edital)

Anexo VII (Credenciamento de representante, se o caso)
Anexo VIII (Calculo de indice)

Anexo IX (Plantas, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma Físico – Arquivo digital em anexo)
Anexo X (Declaração de que não possui como sócio, servidor público da ativa)
Informações complementares poderão ser obtidas na Av. Eduardo de Brito, nº 101 – Centro Administrativo Municipal, pelos fones 0 xx 55 3372 3200, no horário de expediente, ou pelo E-mail.
Santa Bárbara do Sul, RS, 24 de setembro de 2014
	Luiz Artur dos Santos Rosa

Prefeito Municipal



	Esse edital e seus anexos, assim como o processo até então, foram examinados e aprovados por essa Assessoria Jurídica, cfme Art. 38 § Único da Lei 8.666/93.

	

	Em ___ / ___ / 2014

	Luciano Vollino dos Santos

	Procurador Geral do Município/OAB 9.677


ANEXO I

PROPOSTA FINANCEIRA
	
	
	
	Licitação

Tomada de Preços

 n( 35/2014


	Fornecedor:



	Endereço:



	Cidade:


	Estado:

	CNPJ:


	Inscrição Estadual:


	Local da Entrega:

Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Sul – RS

	Prazo para entrega e abertura das propostas:

14 horas do dia 14 de Outubro de 2014

	Condições para pagamento:

Conforme Edital


	Contratação de  mão de obra, com fornecimento de material para construção de Quadra Poliesportiva Coberta com vestiários, compreendendo todos os recursos materiais, humanos e financeiros necessários que precedam, acompanhem e/ou concluam o objeto, conforme descrito na proposta, memorial descritivo e plantas em anexo.


	Item
	Discriminação dos serviços 
	Total global R$

	01
	Construção de Quadra Poliesportiva com vestiários, com área de 980,40 m² de área construída, com fornecimento de material, conforme descrito no memorial descritivo e plantas em anexo.
	


	Validade da proposta:__________________________

Garantia da obra:(mínimo 5 anos)_______________
Data: ______ / ____________ de 2014

_________________________________________

Assinatura e identificação do proponente legal
	
	Carimbo do CNPJ




ANEXO II – TP 35/2014
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO 
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.1 Registro comercial, em vigor, no caso de empresa individual; ou

1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
2. REGULARIDADE FISCAL

2.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (cartão ou via extraída na Internet);
2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, ou municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
2.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

2.4  Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante;

2.5  Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

2.6  Prova de regularidade junto a Seguridade Social – CND INSS;

2.7 Certificado de Regularidade de Situação – CRS, perante o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

2.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA ou CAU;

3.2. Certidão de Registro do responsável Técnico da Empresa junto ao CREA ou CAU;
3.3. Comprovação de aptidão, através da apresentação de Certidão ou Atestado, registrado no CREA, acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, para os emitidos a partir de 05/5/2005, de conformidade com a Instrução da Presidência do CREA/RS nº 077/2005, conforme prevê o Art. 30, § 1º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório da aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. 
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos indices mínimos ou máximos aceitáveis serão apurados pela aplicação da fórmula que encontra-se no anexo VIII do presente edital, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

4.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
5. CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL

5.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos), modelo Anexo III. 
Data limite e horário limite para cadastro: 10 de outubro de 2014 – horário normal de expediente.

Para obtenção do Certificado de Registro de Fornecedor, os documentos serão, preferencialmente, arrumados na ordem em que estão citados neste Anexo, devendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, salvo expedidos via internet onde poderá verificar sua autenticidade,  legíveis e assinados pelo responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado quando necessário, dentro dos respectivos prazos de validade.
SETOR DE CADASTRO

0 xx 55 3372 3209 com Janice

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

[IMPRIMIR PREFERENCIALMENTE EM FOLHA TIMBRADA DO LICITANTE]

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços n.º 35/2014
Objeto: Construção Quadra poliesportiva Coberta.
Empresa:____________________________________________________________________________, 

inscrito no CNPJ sob o n.° _________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ________________________________________________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º __________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(Cidade/Estado e data (dia/mês/ano).

_____________(assinatura)____________

nome e número da identidade do declarante

Cargo na Empresa

OBSERVAÇÕES:

1) A declaração deve ser assinada por quem tenha poderes para representar a empresa, de acordo com o seu ato constitutivo; e

2) poderá ser assinada por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, desde que se faça juntar o instrumento do mandato (anexo à Declaração).

ANEXO IV – MINUTA CONTRATUAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 57/2014
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 35/2014
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Município de Santa Bárbara do Sul – RS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n. 88.496.468/0001-60, com sede no Largo Ildefonso Gomes Moreira – Centro Administrativo, em Santa Bárbara do Sul, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal LUIZ ARTUR DOS SANTOS ROSA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Emilia Rosa, nº 101 e a empresa _____________________, CNPJ n. ___________, com sede na Rua ____________, n. ____, na cidade de____________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e contratado, com fundamento legal no Edital de licitação em epígrafe e com inteira sujeição a Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores para realização prestação de serviços do objeto previsto na Cláusula Primeira, mediante cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de prestação de serviços com fornecimento de material para execução das obras de contrução da Quadra  Coberta com Vestiários, na área do Ginásio Municipal de Esportes – referente......., compreendendo todos os recursos materiais, humanos e financeiros necessários que precedam, acompanhem e/ou concluam o objeto, conforme descrito na proposta, memorial descritivo e plantas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço para o presente ajuste é de R$......(.........), mensais, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, incluindo todas as despesas até a completa execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária especificada abaixo, sem prejuízo da possibilidade da emissão de reforços ou anulações, em razão da disponibilidade orçamentária, ou ainda, nova determinação legal.

	05

27 0812 0103 1.029

27 0812 0103 1.180

4490 51
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta

CONTRAPARTIDA - Construção de Quadra Poliesportiva Coberta
Obras e Instalações


CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados após conclusão de cada etapa da obra, de acordo com o Cronograma físico financeiro, medições, emissão de documento fiscal correspondente e laudo de aceitabilidade efetuadas fiscal do contrato, bem como da liberação dos recursos financeiros pelo Ministério da Educação (Processo 23400010178201465). 
No pagamento será observado o estipulado no art. 5º da Lei n.º 8.666/93;

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de penalidade ou, inadimplência contratual, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária;

Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos da lei que regula a matéria;

Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar das certidões de regularidade fiscal e trabalhista exigidas por ocasião do processo licitatório.

CLÁUSULA QUINTA - DO ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO

Fica designado como representante da Administração, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como as demais especificações técnicas dos serviços, o Sr. Hesley Limberger, Arquiteto do Setor Técnico de Projetos da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Habitação e Serviços Públicos, nos termos do caput do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93(Lei de Licitações), o qual emitirá ao final de cada etapa, laudo de execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência deste Contrato será de 09 (nove) meses após a assinatura do mesmo.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais as supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e até 50% (cinqüenta por cento) para os acréscimos, conforme Art. 65,§ 1º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente.

Serão incorporadas ao Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, nos seguintes casos:

1. Quando por iniciativa da Administração, houver modificação do projeto e/ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetos.

2. Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, a partir dos elementos coletados através do Resumo da Planilha de Custos.

3. Quando necessário a alteração do prazo de conclusão do objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o art. 78 e 79, da Lei Federal n° 8.666/93.

O Contrato será rescindido, de pleno direito, independente de Notificação ou interpelação Judicial ou Extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, no caso de falência ou liquidação da CONTRATADA.

Após assinado o contrato, o mesmo será também automaticamente rescindido nos seguintes casos:

a) Manifesta deficiência do fornecimento;

b) Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e no contrato;

c) Falta grave à juízo da contratante, devidamente comprovada, após garantido o contraditório e a ampla defesa;

d) Descumprimento pela contratada, das penalidades impostas pela contratante;

e) Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;

f) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município;

g) Perda, pela contratada das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada prestação do serviço;

h) Descumprimento pela contratada, das penalidades impostas pela contratante;

i) Incidência nas demais hipóteses do artigo 78 da lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

O Licitante vencedor estará sujeito a aplicação das seguintes sanções, a critério do Ordenador de Despesa, isoladamente ou conjuntamente, pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos:

1. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:

1.1.  Advertência;

1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato e/ou Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a     Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, independente da aplicação das sanções civis e penais cabíveis;

2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso;

3.Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de penalidade ou, inadimplência contratual;

4. Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

1. Dos direitos:
1.1. Da contratante: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas. 

1.2. Da contratada: perceber o valor ajustado na forma e na forma convencionada.

2. Das obrigações:
2.1. Da contratante:

2.1.1. Pagar o preço avençado mediante as condições estabelecidas no contrato;

2.1.2. Permitir o bom relacionamento entre a empresa e o Município quanto à tomada de decisão em assuntos pertinentes a entrega da obra.

2.1.3. Efetuar o pagamento do valor contratado conforme avençado, mediante apresentação de documentos fiscais hábeis e laudo de aceitabilidade do fiscal do contrato;

2.2. Da contratada:
2.2.1. Execução total dos serviços na forma ajustada;
2.2.2. Fornecimento da mão de obra e equipamentos, bem como pagamento de salários e demais encargos trabalhistas e previdenciários e pelos demais encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução dos serviços;

2.2.3. Dar total garantia quanto a qualidade dos serviços fornecidos nos termos da Lei que rege a matéria, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer serviços entregues comprovadamente fora das especificações técnicas determinadas pelo Setor Técnico de projetos;

2.2.4. Disponibilizar e orientar sobre o uso correto e fiscalizar a utilização de EPI’s (equipamento de proteção individual), especificados pelo Ministério da Trabalho para a função, a todos os seus servidores, responsabilizando-se integralmente por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos;

2.2.5. Responsabilizar-se integralmente pelo quadro de funcionários, mantendo número suficiente de servidores para efetuar os trabalhos contratados de forma satisfatória e dentro das exigências dos órgãos competentes da Lei e das normas de segurança e saúde;

2.2.6. Arcar com toda e qualquer despesa de transporte funcionários, material, equipamento e ferramental necessários à execução do serviço;

2.2.7. Custear as despesas de manutenção, material de segurança, hospedagem, alimentação, uniforme, peças e acessórios;

2.2.8. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

2.2.9. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

2.2.10. Respeitar rigorosamente, durante o período de vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene, segurança e sinalização por cujos encargos responderá unilateralmente;

2.2.11. Responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, em decorrência da execução do contrato, ações ou omissões, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar;

2.2.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais as supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e até 50% (cinqüenta por cento) para os acréscimos, conforme Art. 65,§ 1º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente;

2.2.13. Providenciar sinalização necessária com vista a segurança dos usuários das vias públicas, se for o caso.

2.2.14.  Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato;

2.2.15. Permitir livre acesso dos servidores, dos orgãos ou entidades públicas, concedentes ou contratantes, bem como dos orgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis referentes ao objeto desta licitação;

2.2.16. Propiciar, no local de execução da obra, os meios e as condições necessários para que a contratante possa realozar inspeções periódicas, bem como os órgãos de controle externo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DA OBRA 
A Empresa deverá responsabizar-se totalmente quanto a qualidade da obra, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive pela promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado, a qual prevalecerá por 05(cinco) anos a contar do recebimento da obra.
Verificada a hipótese constante desta cláusula, a CONTRATADA, será notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Não havendo qualquer manifestação, o CONTRATANTE providenciará a realização do serviço com o fornecimento do material, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato tem por fundamento legal o Edital de Tomada de Preços n° 35/2014 com inteira sujeição a Lei Federal n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica eleito o Foro de Santa Bárbara do Sul para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Santa Bárbara do Sul, RS __ de _________ de 2014

	__________________________

Luiz Artur dos Santos Rosa

Prefeito Municipal

CONTRATANTE
	__________________________

CONTRATADA




TESTEMUNHAS:

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
[IMPRIMIR PREFERENCIALMENTE EM FOLHA TIMBRADA DO LICITANTE]

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços n.º 35/2014
Objeto: Construção Quadra  Coberta com Vestiários.
(nome/razão social)______________________________, inscrita no CNPJ Nº _________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº _____________________ e CPF nº _______________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.

..............................................................................................

(local e data)

(Cidade/Estado e data (dia/mês/ano).

_____________(assinatura)____________

nome e número da identidade do declarante

Cargo na Empresa

OBSERVAÇÕES:

3) a Declaração deve ser assinada por quem tenha poderes para representar a empresa, de acordo com o seu ato constitutivo; e

4) poderá ser assinada por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, desde que se faça juntar o instrumento do mandato (anexo à Declaração).

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

[IMPRIMIR PREFERENCIALMENTE EM FOLHA TIMBRADA DO LICITANTE]

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços n.º 35/2014
Objeto: Construção Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiários.
(Nome/razão social)______________________________, inscrita no CNPJ Nº _________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº _____________________ e CPF nº _______________________, declara, sob as penas da lei, que tomou conhecimento da integridade do EDITAL e demais documentos que lhe foram anexados, concordando coma a integralidade de seu conteúdo e determinações.

..............................................................................................

(local e data)

(Cidade/Estado e data (dia/mês/ano)

_____________(assinatura)____________

nome e número da identidade do declarante

Cargo na Empresa

OBSERVAÇÕES:

5) a Declaração deve ser assinada por quem tenha poderes para representar a empresa, de acordo com o seu ato constitutivo; e

6) poderá ser assinada por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, desde que se faça juntar o instrumento do mandato (anexo à Declaração).

ANEXO VII
MODELO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE

[IMPRIMIR PREFERENCIALMENTE EM FOLHA TIMBRADA DO LICITANTE]

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços n.º 35/2014
Objeto: Construção Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiários.
Prezado Senhores, 

O (Licitante), (qualificação), por meio de seu representante legal, em atendimento ao disposto no EDITAL, credencia perante V. Sa.: Sr.______________________________ (qualificação), como representante na Tomada de Preços em epígrafe, com poderes necessários e suficientes para representar esse Licitante, durante o processamento da referida licitação até a fase de adjudicação.

..............................................................................................

(local e data)

(Cidade/Estado e data (dia/mês/ano).

_____________(assinatura)____________

nome e número da identidade do declarante

Cargo na Empresa

OBSERVAÇÕES:

7) a Declaração deve ser assinada por quem tenha poderes para representar a empresa, de acordo com o seu ato constitutivo; e

8) poderá ser assinada por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, desde que se faça juntar o instrumento do mandato (anexo à Declaração).


ANEXO VIII 

CÁLCULO DE ÍNDICES TP 35/2014
	Fornecedor:



	Endereço:



	Cidade:


	Estado:

	CNPJ:


	Inscrição Estadual:


	LIQUIDEZ INSTANTÂNEA

Índice Mínimo = 0,02
	AD
	R$
	

	
	PC
	R$
	


	LIQUIDEZ CORRENTE

Índice Mínimo = 1.00
	AC
	R$
	

	
	PC
	R$
	


	LIQUIDEZ GERAL

Índice Mínimo = 1.00
	AC + ARLP(ANC)
	R$
	

	
	PC + PELP(PNC)
	R$
	


	GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: Ind. Mínimo = 1.00
	PL
	R$
	

	
	PC + PELP(PNC)
	R$
	


	GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

Índice Máximo = 0,50
	PC + PELP(PNC)
	R$
	

	
	AT
	R$
	


Legenda: AC-Ativo Circulante, AD-Ativo Disponível, ARLP-Ativo Realizável a Longo Prazo, ANC- Ativo Não Circulante, AP-Ativo Permanente, AT-Ativo Total, PC-Passivo Circulante,  PELP- Passivo Exigível a Longo Prazo, PNC-Passivo Não Circulante, PL-Patrimônio Líquido.

	Data: ______ / ___________________ de 2014

________________________________________

Assinatura e identificação do Proponente

___________________________________

Assinatura e identificação do responsável contábil


	
	Carimbo do CNPJ





ANEXO IX

Arquivos TP 35/2014
Os seguintes arquivos encontram-se disponiveis para donwload no site www.santabarbaradosul.rs.gov.br.
· ARQ_01_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· ARQ_02_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· ARQ_03_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· ARQ_04_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· ARQ_05_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· MEMORIAL_DESCRITIVO_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· PLANTA DE LOCAÇÃO QUADRA COBERTA.PDF;

· ELE_01_220-127V_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· ELE_01_220-380V_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· HID_01_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· SAN_02_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_01_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_02_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_03_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_04_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_05_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_06_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_07_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_08_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_09_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_10_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· EST_11_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF;

· ART_COMPLEMENTARES_QUADRA_COM_VESTIARIO.PDF;

· ART'S ESTRUTURA.PDF;

· RRT_ARQUITETURA_QUADRA_COM_VESTIARIO.PDF;

· CRONOGRAMA.pdf;

· ORÇAMENTO_RESUMO.pdf;

· ORÇAMENTO_SINTÉTICO.pdf.
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SUA SOCIEDADE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

[IMPRIMIR PREFERENCIALMENTE EM FOLHA TIMBRADA DO LICITANTE]

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços n.º 35/2014
Objeto: Construção Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiários.
(Nome/razão social)______________________________, inscrita no CNPJ Nº _________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº _____________________ e CPF nº _______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

..............................................................................................

(local e data)

(Cidade/Estado e data (dia/mês/ano)

_____________(assinatura)____________

nome e número da identidade do declarante

Cargo na Empresa

OBSERVAÇÕES:

9) a Declaração deve ser assinada por quem tenha poderes para representar a empresa, de acordo com o seu ato constitutivo; e

10) poderá ser assinada por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, desde que se faça juntar o instrumento do mandato (anexo à Declaração).

A “DOCUMENTAÇÃO” e a “PROPOSTA” devem ser colocadas em envelopes separados, que podem ser preenchidos conforme modelos abaixo:

[image: image1.wmf]
	Á

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL

	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

	TOMADA DE PREÇOS N.º 35/2014

	LICITANTE:

	Fone/Fax:

	E-mail

	Data – Hora: 14 de outubro de 2014 – 14 horas

	Construção Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiários.

	ENVELOPE Nº 1: DOCUMENTAÇÃO

	 9
	  8
	  2
	 4
	  0
	  0
	 0
	  0
	Santa Bárbara do Sul – RS



	Á

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL

	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

	TOMADA DE PREÇOS N.º 35/2014

	LICITANTE:

	Fone/Fax:

	E-mail

	Data – Hora: 14 de outubro de 2014 – 14 horas

	Construção Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiários.

	ENVELOPE Nº 2: P R O P O S T A

	 9
	  8
	  2
	 4
	  0
	  0
	 0
	  0
	Santa Bárbara do Sul – RS


Obs: Os modelos acima podem ser recortados e colados na frente dos envelopes, servindo como etiquetas de identificação.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

Torno público que estará sendo licitado, através do Processo Licitatório n° 57/2014, na modalidade Tomada de Preços n.º 35/2014, tipo menor preço global por item. O OBJETO: Contratação de  prestação de serviços com fornecimento de material para Construção de Quadra Poliesportiva,  na DATA de 14 de outubro de 2014 às 14 horas. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, junto à CPL, Av. Eduardo de Brito, nº 101 Fone: 0 xx 55 3372 3200, no horário de expediente e no Site www.santabarbaradosul.rs.gov.br.
Santa Bárbara do Sul, RS, 26/09/2014
Luiz Artur dos Santos Rosa

Prefeito Municipal 

DECLARAÇÃO 

(Opcional o envio, junto no envelope documentação, para fins de agilidade do processo)

Referente: 

Processo Licitatório n° 57/2014
Modalidade: Tomada de Preços n° 35/2014
Declaro para fins de agilidade nas fases da licitação, perante a Comissão Permanente de Licitações - CPL de Santa Bárbara do Sul - RS, e a quem interessar possa, que desisto expressamente de interpor os recursos previstos na alínea “a” e “b”, do Inciso I, do Art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei das Licitações) e alterações em relação ao certame.

	Emitido em:

Data: ________/___________/_________

EMPRESA:_____________________________

________________________________________

Identificação do declarante

(Nome, situação na Empresa)


	
	Carimbo do CNPJ




À 

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Sul-RS

Comissão Permanente de Licitações

_1458375102.doc
[image: image1.png]






